Załącznik nr 2 do SIWZ

Umowa (wzór)

zawarta w dniu _____ 2015r. w Tarnobrzegu pomiędzy Kopalnią Siarki „Machów” S.A. w likwidacji wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS: 0000289714) o kapitale zakładowym 30.000.000,00 PLN wniesionym w całości, NIP 867-00-13-322, ul. Górnicza 11, 39-400 Tarnobrzeg, zwaną w treści niniejszej umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Likwidatora – ___________________

a firmą_______________, zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

_________________________________

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 
z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca wybrany w postępowaniu Nr ZP/___/2015 zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy na warunkach ustalonych niniejszą umową pn.:

Rekultywacja północnej części zbocza zachodniego wyrobiska Kopalni Siarki „Piaseczno” w miejscu procesów osuwiskowych

zgodnie z dokumentacją projektową, o której mowa w ust. 2 i 3, postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy na który składa się:

– wycinka drzew z terenu wykonywania prac, zgodnie z charakterystyką drzewostanu stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej umowy i przekazanie pozyskanego drewna Zamawiającemu,;

–  wykonanie prac zgodnie z „Dokumentacją techniczną prac rekultywacyjno likwidacyjnych na zboczu zachodnim i południowym wyrobiska „Piaseczno”, autorstwa Fundacji Nauka i Tradycje Górnicze z siedzibą w Krakowie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Dokumentacja techniczna prac rekultywacyjno likwidacyjnych (projekt techniczny), o której mowa w ust. 2 stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz charakterystyka drzewostanu, stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszej umowy zawierają szczegółowy opis przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że zabiegi pielęgnacyjne opisane w Projekcie technicznym- Przedmiarze robót – Element 4, Zabiegi pielęgnacyjne są wyłączone z przedmiotu umowy i zostaną wykonane przez Zamawiającego siłami własnymi.

- Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedkłada kosztorys ofertowy oraz szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy w ujęciu miesięcznym stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 2

Przedmiot umowy określony w §1, zwany dalej „przedmiotem umowy”, Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 29 kwietnia 2016r.,

w tym:

– wykonanie fazy rekultywacji technicznej bez nasadzeń drzew: do 29.02.2016r.,

– wykonanie nasadzeń drzew: do 29.04.2016r.

§ 3

- Całkowite Wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie całości przedmiotu umowy wynosi:

__________PLN

(słownie: _________________)

w tym 23% podatku VAT

__________PLN

(słownie: _________________-)

- Wykonawca określając wynagrodzenie całkowite, o którym mowa w ust. 1, oświadcza, że na etapie przygotowania oferty zapoznał się z terenem prowadzenia robót oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty sprzętu, środków transportu, urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania wszystkich prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, o której mowa w §1 ust. 2 i 3, nie wnosi do niej uwag i uznaje za podstawę do realizacji przedmiotu umowy.

§ 4

- Ustala się następujące rodzaje odbioru robót:

- odbiory częściowe;

- odbiór ostateczny (końcowy) przedmiotu umowy.

- Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy potwierdzony stosownymi protokołami odbioru częściowego oraz protokołem odbioru ostatecznego (końcowego) przedmiotu umowy. Przez pozytywny odbiór przedmiotu umowy rozumie się potwierdzenie odbioru robót protokołem odbioru częściowego lub odbioru ostatecznego (końcowego) przedmiotu umowy podpisanymi przez obie strony umowy bez zastrzeżeń.

- Odbiory częściowe i odbiór końcowy nastąpią w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wraz z niezbędną dokumentacją odbiorową.

- Nadzór nad prowadzonymi pracami w ramach realizacji przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego będzie pełnił _________________.

- Ze strony Wykonawcy prace będzie nadzorował _______.

§ 5

- Fakturowanie robót stanowiących przedmiot umowy może odbywać się w oparciu o faktury częściowe wystawiane w okresach miesięcznych na podstawie protokołów odbioru częściowego poświadczających należyte wykonanie przedmiotu umowy, podpisanych przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego, o których mowa w § 4 umowy, bez zastrzeżeń.

- Suma kwot wynagrodzeń częściowych, o których mowa w ust. 1 nie może być większa niż 90% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1.

- Faktura końcowa zostanie wystawiona na podstawie protokołu odbioru końcowego po zakończeniu i odbiorze przez osoby uprawnione całości robót, podpisanego przez obie strony umowy bez zastrzeżeń.

- Faktury VAT będą płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. O dotrzymaniu terminu zapłaty decyduje data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, jest uprawniony do wystawiania faktur VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: _______________.

- Zamawiający posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 867-00-13-322 i jest upoważniony do otrzymywania faktur VAT.

§ 6

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren prowadzenia prac w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren prowadzenia prac z chwilą jego przejęcia oraz odpowiada za wszelkie szkody na osobie i mieniu, które powstaną w wyniku prowadzenia prac.

- Wykonawca odpowiada za wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami o ruchu drogowym oraz przepisami BHP i ppoż.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody zawinione, powstałe przy wykonaniu przedmiotu umowy na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

§ 7

- Wykonawca oświadcza, iż prace objęte przedmiotem Umowy zostaną wykonane siłami własnymi i przy udziale podwykonawców. Zakres robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców określa załącznik nr 2 do umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia objętego niniejszą umową, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji niniejszej umowy do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 2, może zgłosić pisemnie zastrzeżenia do projektu tej umowy w przypadku:

- niespełnienia wymagań określonych w SIWZ,

- gdy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż termin określony w ust. 18.

- Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 2, w terminie wskazanym w ust. 3, uważa się że Zamawiający zaakceptował ten projekt umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia objętego niniejszą umową przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu kopii umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 5, zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy o podwykonawstwo w przypadku:

- niespełnienia wymagań określonych w SIWZ,

- gdy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż termin określony w ust. 18.

- Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 5, w terminie, o którym mowa w ust. 6 uważa się, ze Zamawiający akceptuje tę umowę o podwykonawstwo.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia objętego niniejszą umową przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż termin określony w ust. 18, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Postanowienia ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia objętego niniejszą umową.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku terminowego zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta w formie pisemnej.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez podwykonawców.

§ 8

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w §1 wykonany zostanie dobrze jakościowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami Umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji dotyczące przedmiotu Umowy wygasają po upływie __________ miesięcy, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru ostatecznego (końcowego) przedmiotu Umowy.

- Wykonawca udziela _________ miesięcznej gwarancji na przedmiot Umowy licząc od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego (końcowego) przedmiotu Umowy.

- Okres gwarancji i rękojmi dla naprawianego elementu w okresie gwarancji i rękojmi jest liczony od daty jego odbioru.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub technicznej przedmiotu Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wady te usunąć w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego.

§ 10

1. Wykonawca w dniu zawarcia Umowy, dostarczy Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy na kwotę stanowiącą 10% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1. Koszty uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca wnosi w jednej z następujących form:

a) w pieniądzu,

b) poręczenie bankowe,

c) gwarancja bankowa,

d) gwarancja ubezpieczeniowa,

e) poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. Za datę dokonania zabezpieczenia w pieniądzu przyjmuje się datę uznania kwotą zabezpieczenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania w formie określonej w ust. 2 lit. b-e, powinno być ważne na okres wykonywania przedmiotu Umowy oraz na okres rękojmi. Zabezpieczenie w formie gwarancji będzie bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze i każde następne żądanie Zamawiającego.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy zostanie zwrócone:

- 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu ostatecznego (końcowego) odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń,

- 30% wysokości zabezpieczenia - pozostawionego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu  rękojmi - w terminie 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi, na podstawie protokołu pogwarancyjnego odbioru przedmiotu Umowy podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń.

§ 11

1.	Strony ustalają następującą odpowiedzialność za nienależytą realizację warunków umowy:

a)	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w przypadku niedotrzymania któregokolwiek terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia  brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki.

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki;

c) W razie odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1;

d) W razie odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać kary umownej w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.

- Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach  ogólnych.

- Kary obciążające Wykonawcę mogą być potrącane z faktur Wykonawcy.

- Wykonawcy nie przysługują kary umowne w sytuacji, o której mowa w § 13 ust. 1 umowy.

- Za opóźnienia w realizacji faktur Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek w ustawowej wysokości.

§ 12

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, poza przypadkami wynikającymi z kodeksu cywilnego w następujących okolicznościach:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

b) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego;

e) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż dwa tygodnie,

f) w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 17 umowy,

g) w przypadku, o którym mowa w art. 143 c ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie, chyba że z odpowiednich przepisów prawa wynika brak konieczności uzasadniania.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji potwierdzający zaawansowanie prac, według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie elementy wykonane na dzień odstąpienia od umowy w dniu sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

a) dokonania odbioru części wykonanych prac oraz zapłaty wynagrodzenia za zakres, który został wykonany do dnia odstąpienia od umowy,

b)  wysokość wynagrodzenia w tym wypadku zastanie określona w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy, w którym szczegółowo określony zostanie zakres wykonanych prac oraz  w oparciu o art. 644 kc i 655 kc.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. b) – f), Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 1 miesiąca od daty powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.

§ 13

Wszystkie spory powstałe w związku z niniejszą umową, które nie będą mogły być rozwiązane polubownie, będą kierowane do rozstrzygnięcia na drodze sądowej przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Wszelkie zawiadomienia Stron udzielane muszą być na piśmie i doręczane osobiście lub wysyłane listem poleconym. Adresy dla doręczeń Zamawiającego i Wykonawcy są identyczne z adresami podanymi w umowie. W przypadku zmiany adresu do korespondencji strony są zobowiązane do uprzedniego zawiadomienia o tym na piśmie, nie później niż 7 dni roboczych od daty zmiany adresu. W każdym innym przypadku wszelkie zawiadomienia wysłane na poprzedni adres uważane są za doręczone.

§ 15

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy wyrażona na piśmie w postaci kolejnych aneksów, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 3.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie skrócenia albo wydłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

    - zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

      - wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót lub dokonywanie odbiorów;

      - konieczności dokonania zmian lub konsekwencje błędów w dokumentacji projektowej;

      - wystąpienie zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.);

      - gdy zaszła konieczność uzyskania nieprzewidzianych na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, zmiana terminu realizacji o niezbędny czas do ich uzyskania.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wyżej wymienionych okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, jednak nie dłużej niż o czas równy okresowi przerwy, postoju lub opóźnienia.

    - zmiana wynagrodzenia w przypadku:

      - zmiany ustawowej stawki podatku VAT;

4. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3 nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

§ 16

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 17

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

§ 18

Integralną część umowy stanowią:

Załącznik nr 1 –Dokumentacja techniczna prac rekultywacyjno likwidacyjnych na zboczu zachodnim i południowym wyrobiska „Piaseczno”

Załącznik nr 2 - Zakres robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców;

Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy, Szczegółowy harmonogram rzeczowo -finansowy.

Załącznik nr 4 – Charakterystyka drzewostanu.

## WYKONAWCA 					ZAMAWIAJĄCY