ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

-projekt umowy-

UMOWA

zawarta w dniu ______ w Tarnobrzegu pomiędzy Kopalnią Siarki „Machów” S.A. 
w likwidacji wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS: 0000289714) o kapitale zakładowym 30.000.000,00 PLN wniesionym 
w całości, NIP 867-00-13-322, ul. Górnicza 11, 39-400 Tarnobrzeg, zwaną w treści niniejszej umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Likwidatora: ________________________

a

______________________________

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

________________________________

Stosownie do dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm.), została zawarta umowa następującej treści:

( 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn:

„Przygotowanie podkładów mapowych dla realizacji zadania pn.: Rewitalizacja rowów odwadniających w zasięgu leja depresji w zależności od różnych poziomów docelowego lustra wody w wyrobisku Piaseczno”

w ramach, którego Wykonawca zobowiązany jest wykonać: aktualizację map  sytuacyjno – wysokościowych, w skali 1:1000  do celów projektowych wraz z przekrojami poprzecznymi rowów co 50 m.

- Zakres aktualizacji biegnie wzdłuż rowów, które wykorzystane zostaną jako system melioracji po napełnieniu zbiornika wodnego po byłej kopalni siarki „Piaseczno” w Piasecznie, gmina Łoniów.

Teren objęty aktualizacją:

- rów I o długości 6,4 km, którego trasa przebiega przez obręby: Przewłoka, Krzcin, Piaseczno, Skrzypaczowice, Krowia Góra,

- rów II o długości 3,6 km, którego trasa przebiega przez obręby: Gogolin, Bogoria Świniarska, Świniary,

- rów III o długości 8,0 km, którego trasa przebiega przez obręby: Chodków Stary, Chodków Nowy, Piaseczno, Jasienica, Świniary,

- rów IV o długości 7,6 km, którego trasa przebiega przez obręby: Łukowiec, Krzcin, Koprzywnica, Skrzypaczowice,

- rów V o długości 7,0 km, którego trasa przebiega przez obręby: Bogoria Skotnicka, Skotniki, Świężyce, Ciszyca, Błonie, Łukowiec,

Przebieg trasy każdego z wyżej wskazanego rowu przedstawia mapa w skali 1: 25 000, stanowiąca załącznik do niniejszej umowy.

Zakres aktualizowanej mapy powinien obejmować pas po 30 metrów od osi rowów.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dwa komplety map w skali 1:1000 w wersji papierowej, oraz w wersji cyfrowej (wersja DXF).

.

( 2

Przedmiot umowy określony w §1, zwany dalej „przedmiotem umowy” Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie do_______.

§ 3

- Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie całości przedmiotu umowy wynosi:

________,00PLN

(słownie:______________ złotych)

w tym 23% podatku VAT

______________PLN

(słownie: _________________ __/100)

- Wykonawca określając wynagrodzenie całkowite, o którym mowa w ust. 1, oświadcza, że na etapie przygotowania oferty zapoznał się z terenem prowadzenia robót stanowiących przedmiot umowy oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty opłat, sprzętu, urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania wszystkich robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy.

§ 4

- Wykonanie całości przedmiotu umowy strony potwierdzają pozytywnym odbiorem przedmiotu umowy potwierdzonym protokołem odbioru ostatecznego (końcowego) przedmiotu umowy. Przez pozytywny odbiór przedmiotu umowy rozumie się potwierdzenie protokołem odbioru ostatecznego (końcowego) przedmiotu umowy podpisany przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, o których mowa w §6 ust. 1 i ust. 2 umowy, bez zastrzeżeń.

- Odbiór ostateczny (końcowy) nastąpi w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy wraz z niezbędną dokumentacją odbiorową.

§ 5

- Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie całości przedmiotu umowy stanowić będzie protokół odbioru ostatecznego (końcowego) potwierdzający należyte wykonanie przedmiotu umowy, podpisany przez obie strony bez zastrzeżeń.

- Faktura VAT będzie płatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. O dotrzymaniu terminu zapłaty decyduje data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, jest uprawniony do wystawiania faktur VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: _______ .

- Zamawiający posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 867-00-13-322 i jest upoważniony do otrzymywania faktur VAT.

( 6

- Nadzór nad prowadzonymi pracami w ramach realizacji przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego będzie pełnił __________, tel. ______________.

- Ze strony Wykonawcy prace będzie nadzorował _________________________ .

- Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania przedmiotu umowy personel wskazany przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem którejkolwiek osoby do realizacji umowy.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust.3, nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, uczestniczących ze strony Wykonawcy w realizacji niniejszej umowy, jeżeli nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.

( 7

- Strony ustalają następującą odpowiedzialność za nienależytą realizację warunków umowy:

a)	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w §2 w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki.

b) W razie odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1;

c) W razie odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać kary umownej w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1.

d) 	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie całości przedmiotu umowy, o którym mowa w §3 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki.

- Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach  ogólnych.

- Kary obciążające Wykonawcę mogą być potrącone z faktury Wykonawcy.

- Wykonawcy nie przysługują kary umowne w sytuacji, o której mowa w §8 ust. 1 lit a) i b).

- Za opóźnienia w realizacji faktur Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek w ustawowej wysokości.

( 8

- Strony postanawiają, że Zamawiającemu przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

  - Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tych okolicznościach - Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy tj. do dnia odstąpienia, w zakresie obejmującym roboty zinwentaryzowane przy udziale Zamawiającego;

  - poza postanowieniami lit. a) Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

-	Wykonawca nie rozpoczął do wykonania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy;

-	Wykonawca przerwał wykonywanie przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny i nie wznowił wykonywania przedmiotu umowy przez okres 14 dni;

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej, z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego. W tym przypadku Wykonawca sporządzi zestawienie wykonanych robót stanowiących przedmiot umowy wraz z określeniem stopnia zaawansowania i wartości poszczególnych elementów według stanu na dzień odstąpienia i przedłoży Zamawiającemu do sprawdzenia jego zgodności ze stanem faktycznym. Wykonawca wraz z przedstawicielami Zamawiającego sporządzą protokół inwentaryzacji robót wraz z rozliczeniem, który będzie stanowić podstawę do odbioru wykonanego zakresu przedmiotu umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego:

a)	Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót w toku stanowiących przedmiot umowy.

b)	Wykonawca przekaże Zamawiającemu na jego koszt te materiały, które zostały zakupione dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy.

c)	Zamawiający jest zobowiązany do odbioru robót opisanych w lit a) niniejszego ustępu oraz zapłaty za ich wykonanie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót stanowiących przedmiot umowy opisany w § 1 umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych na etapie zawierania umowy. Takie działania Zamawiającego nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, jednakże przepisy ust. 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio dla zakresu robót od realizacji których odstąpiono.

- Prawo odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 lit a) i b) przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez niego wiadomości o okoliczności skutkującej przyczyną odstąpienia od umowy.

( 9

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany przez niego przedmiot umowy na okres 1 roku od dnia wykonania całości przedmiotu umowy.

- W przypadku wystąpienia w okresie rękojmi wad przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wady te usunąć w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego.

( 10

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy wyrażoną na piśmie w postaci kolejnych aneksów, pod rygorem nieważności takiej zmiany, z zastrzeżeniem §8 ust. 4.

- Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 3.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:

  - Zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

a)	wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. bardzo intensywne opady deszczu lub/i śniegu, bardzo silny wiatr, temperatura powietrza przy której niedopuszczalne jest prowadzenie prac) powodujących utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy,

b)	konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie udzielania zamówienia: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów; w tym przypadku zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nastąpi o czas niezbędny do ich uzyskania.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji przedmiotu umowy, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, jednak nie dłużej niż o czas równy okresowi przerwy, postoju lub opóźnienia;

  - zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są grosze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z SIWZ i złożonej oferty;

  - zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT;

4 	Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust 2 pkt 1 – 3 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian umowy, ani nie może stanowić roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

( 11

Wszelkie zawiadomienia Stron udzielane muszą być na piśmie i doręczane osobiście lub wysyłane listem poleconym. Adresy dla doręczeń Zamawiającego i Wykonawcy są identyczne z adresami podanymi w umowie. W przypadku zmiany adresu do korespondencji strony są zobowiązane do uprzedniego zawiadomienia o tym na piśmie, nie później niż 7 dni roboczych od daty zmiany adresu. W każdym innym przypadku wszelkie zawiadomienia wysłane na poprzedni adres uważane są za doręczone.

§ 12

- W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy właściwym jest są właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Załączniki wyszczególnione w umowie stanowią jej integralną część.

- Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

§ 13

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

## WYKONAWCA 								ZAMAWIAJĄCY