ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

UMOWA (projekt)

zawarta w dniu _____ 2018r. w Tarnobrzegu pomiędzy Kopalnią Siarki „Machów” S.A. 
w likwidacji wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS: 0000289714) o kapitale zakładowym 30.000.000,00 PLN wniesionym 
w całości, NIP 8670013322, ul. Górnicza 11, 39-400 Tarnobrzeg, zwaną w treści niniejszej umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Likwidatora – ______

a

______, zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

_____

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy z dnia ____.2018r., na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm.), zwanej w dalszej części umowy „ustawą Pzp”, została zawarta umowa następującej treści:

( 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

„Przebudowa kolektora wody DN 500, pompownia w Piasecznie”, w ramach którego Wykonawca wykona:

1)	dokumentację projektową przebudowy kolektora wody DN500mm odprowadzającego wody nadmiarowe ze zbiornika wodnego Piaseczno w Piasecznie, gmina Łoniów;

2)	roboty budowlane polegające na przebudowie kolektora wody DN500mm odprowadzającego wody nadmiarowe ze zbiornika wodnego Piaseczno w Piasecznie, gmina Łoniów, na podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 1),

zwane w dalszej części umowy „przedmiotem umowy”.

- Opis stanu istniejącego, związanego z realizacja zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt.1):

W istniejącym stanie kolektor wody DN500, będący przedmiotem przebudowy posadowiony jest pod powierzchnią ziemi. Średnica istniejącego kolektora wody DN500mm. Maksymalne ciśnienie tłocznej tym kolektorem wody – 10at. Długość odcinka kolektora do przebudowy – ok. 130m. Roboty budowlane, o których mowa w ust 1 pkt 2) powyżej będą prowadzone na terenie zakładu prowadzącego odwodnienie zlikwidowanego zakładu górniczego i realizowane będą na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne górnicze (Dz. U. 2017, poz. 2126 z późn zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.). Obowiązki stron w ruchu zlikwidowanego zakładu górniczego określa załącznik nr ___ do niniejszej umowy.

- Opis zakresu przebudowy kolektora wody DN 500, objętej przedmiotem umowy:

Przebudowa kolektora wody DN 500 polegać będzie na:

  - dostosowaniu budynku pompowni odprowadzającej wody nadmiarowe ze zbiornika wodnego w Piasecznie do przebudowanego kolektora wody DN500 z uwzględnieniem zapewnienia obsłudze pompowni przemieszczanie się,

  - zaślepieniu istniejącego odejścia od pompy typu HOMA zamontowanej w pompowni odprowadzającej wody nadmiarowe ze zbiornika wodnego w Piasecznie,

  - wybudowanie nowego kolektora wody DN 500 z rur stalowych, ciśnienie robocze 10at, na odcinku ok. 130m od pompy typu HOMA zamontowanej w pompowni odprowadzającej wody nadmiarowe ze zbiornika wodnego w Piasecznie do wpięcia w istniejący, posadowiony na powierzchni ziemi odcinek kolektora wody DN500,

  - budowie węzła zasuw DN500 wraz z wyposażeniem,

  - wykonaniu przejścia przebudowanego kolektora wody DN500 przez drogę z płyt betonowych.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy:

- Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi dla realizacji przebudowy kolektora wody DN500mm uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami, obejmującej:

  - Przygotowanie przez Wykonawcę we własnym zakresie wszystkich materiałów do projektowania (m.in. aktualnych map do celów projektowych, inwentaryzacje, aktualne wypisy i wyrysy ewidencyjne, wszelkie niezbędne opracowania, operaty, badania, analizy i inne dokumenty związane z pracami projektowym, itp.),

  - Uzgodnienie warunków technicznych przebudowy kolektora wody DN 500 z Kierownikiem Ruchu Zakładu Kopalni Siarki „Piaseczno”,

  - Wykonanie projektu technicznego wraz z informacją dotyczącą BIOZ oraz wszelkimi uzgodnieniami i opiniami– zgodnie z obowiązującymi przepisami. Minimalna ilość egzemplarzy opracowania - niezbędna do uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń + 2 kpl w wersji papierowej i 1 kpl. w wersji elektronicznej (w formacie PDF ) dla Zamawiającego,

d)	Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Minimalna ilość egzemplarzy opracowania - niezbędna do uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń + 2 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl. w wersji elektronicznej (w formacie PDF) dla zamawiającego,

e)	Wykonanie przedmiarów robót dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową Minimalna ilość egzemplarzy - 2 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl. w wersji elektronicznej (w formacie PDF),

f)	Wykonanie kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową Minimalna ilość egzemplarzy – 2 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl. w wersji elektronicznej (w formacie PDF),

2)	Wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową, o której mowa w pkt 1) powyżej.

( 2

Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, musi być wykonany zgodnie z:

- Ustawą Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.z 2013 poz. 1129 z późniejszymi zmianami),

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – (t.j. Dz. U.2018 r. poz. 1202, z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U.2012 poz. 462 z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod    i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130, poz. 1389),

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463),

- Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku – O prawie autorskim i prawach pokrewnych,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126 z późn. zm.),

- Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne górnicze (Dz. U. 2017, poz. 2126 z późn zm.),

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.),

- Obowiązującymi w czasie opracowania dokumentacji projektowej normami, wytycznymi           i instrukcjami.

( 3

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy, o opisanego w §1, z należytą starannością w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

( 4

Przedmiot umowy opisany w §1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie ______, zgodnie z ofertą Wykonawcy.

§ 5

- W przypadku konieczności wykonania w dokumentacji projektowej, o której mowa w §1 pkt 1) opracowań zamiennych i uzupełniających na skutek ujawnionych w trakcie realizacji robót budowlanych nieprawidłowości tej dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia, na koszt Wykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku niedostarczenia opracowań, o których mowa w ust. 1, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

- W przypadku wykonania opracowań zamiennych i uzupełniających spowodowanych koniecznością skorygowania dokumentacji projektowej na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy, innych niż określone w ust. 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania innemu projektantowi.

§ 6

      - Ustala się następujące rodzaje odbioru robót:

  - odbiory częściowe;

  - odbiór ostateczny (końcowy) przedmiotu umowy.

      - Warunkiem otrzymania wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami §7 jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy potwierdzony, protokołami odbioru częściowego oraz protokołem odbioru ostatecznego (końcowego). Przez pozytywny odbiór przedmiotu umowy rozumie się potwierdzenie odbioru prac protokołami odbioru częściowego i protokołem odbioru ostatecznego (końcowego), podpisanymi przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, o których mowa w § 8 ust. 1 i ust. 2 umowy, bez zastrzeżeń.

      - Odbiory częściowe, odbiór ostateczny (końcowy) nastąpią odpowiednio w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wraz z niezbędną dokumentacją odbiorową.

§ 7

- Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe brutto, zawierające podatek VAT w wysokości 23%, za wykonanie całości przedmiotu umowy wynosi:

_______,00PLN

(słownie: ___________________),

- Wykonawca oświadcza, że całkowite wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 należne Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu umowy, zaoferowane Zamawiającemu i przyjęte przez Zamawiającego, uwzględnia wszelkie koszty wynikające z wymagań określonych                w umowie na podstawie własnych kalkulacji i szacunków, a w szczególności koszty ekspertyz, warunków technicznych, opinii, uzgodnień, konsultacji niezbędnych do poprawnego opracowania przedmiotu umowy w części obejmującej opracowanie dokumentacji projektowej oraz przeniesienia praw autorskich. W wynagrodzeniu tym Wykonawca uwzględnił także koszty uzgodnień i konsultacji koniecznych do wykonania w trakcie procesu projektowania, i wykonania robót budowlanych objętych niniejszą umową.

- Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe brutto, o którym mowa w ust. 1 stanowi jedyne i całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji całości przedmiotu umowy opisanego w §1 oraz za przekazanie praw autorskich.

- Fakturowanie robót stanowiących przedmiot umowy może odbywać się w oparciu o faktury częściowe, na podstawie protokołów odbioru częściowego poświadczających należyte wykonanie przedmiotu umowy w zakresie objętym poszczególnymi protokołami, podpisanych przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, o których mowa w § 8 ust. 1 i ust. 2 umowy, bez zastrzeżeń.

- Suma kwot wynagrodzeń częściowych, o których mowa w ust. 4, nie może być większa niż 90% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 7 ust.1.

- Faktura końcowa zostanie wystawiona na podstawie protokołu odbioru ostatecznego (końcowego) po zakończeniu i odbiorze przez osoby uprawnione całości robót objętych przedmiotem umowy, podpisanego przez obie strony umowy bez zastrzeżeń.

- Faktury VAT Wykonawcy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, Za datę zapłaty przyjmuje się termin obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, jest uprawniony do wystawiania faktur VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: _______.

- Zamawiający posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 8670013322 i jest upoważniony do otrzymywania faktur VAT.

§ 8

- Nadzór nad prowadzonymi pracami w ramach realizacji przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego będzie pełnił ____ – tel. _____.

- Ze strony Wykonawcy prace będzie nadzorował _________________________ .

- Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania przedmiotu umowy personel wskazany przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy z dnia ____.2018r. (zwanej dalej „Ofertą”). Zmiana którejkolwiek osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie oznaczone w §1 ust. 1 (zwanej dalej „SIWZ”).

- Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem którejkolwiek osoby do realizacji umowy.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust.3, nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, uczestniczących ze strony Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, jeżeli nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.

§ 9

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Umowy z należytą starannością przewidzianą dla prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na opracowywaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu robót budowlanych, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności oraz do spełnienia wymagań przewidzianych w ustawie Prawo budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym i działania na jego rzecz w całym okresie realizacji Umowy.

- Wykonawca, z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w Umowie, jest zobowiązany także:

  - realizować objęte treścią niniejszej Umowy pisemne polecenia Zamawiającego;

  - niezwłocznie, pisemnie informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia Umowy;

  - przestrzegać praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji;

  - brać udział w konsultacjach w związku z realizacja przedmiotu umowy prowadzonych przez Zamawiającego lub właściwe organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiającego, na wniosek Zamawiającego;

  - skierować do wykonania przedmiotu umowy personel wskazany w Ofercie;

  - przekazać Zamawiającemu kserokopie wszystkich orzeczeń organów administracji publicznej oraz opinii i uzgodnień innych podmiotów wydanych w trakcie obowiązywania Umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Wykonawcę.

- Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem zmiany którejkolwiek z osób personelu Wykonawcy, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie to jest dla Wykonawcy wiążące.

- W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany osób personelu wykonującego przedmiot Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany członka personelu Wykonawcy,            z prawem do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 2.

- Wykonawca zobowiązuje się nie rekrutować personelu spośród pracowników Zamawiającego     w celu realizacji Umowy.

- Personel Wykonawcy zatwierdzony do realizacji Umowy nie będzie w okresie wykonywania Umowy podejmował się jakiejkolwiek innej pracy kolidującej z realizacją Umowy i powodującej jej opóźnienie.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić swojemu personelowi wszelkie warunki i środki, w tym biuro, sprzęt oraz środki transportu i łączności wymagane do wykonywania obowiązków personelu Wykonawcy w związku z realizacją Umowy.

- Zatrudnienie przez Wykonawcę Podwykonawców przy realizacji umowy wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje Podwykonawcę tylko wtedy, gdy kwalifikacje 
i doświadczenie Podwykonawcy będzie odpowiednie do zakresu prac przewidzianych do podzlecenia. Zakres prac do podzlecenia nie może wykraczać poza zakres przewidziany 
w Ofercie Wykonawcy.

- Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawców jak za własne. Wykonawca zapewnia, 
że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy.

- Wszelkie wnioski formułowane przez Wykonawcę dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie z konkretnymi 
i jednoznacznymi rekomendacjami, co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).

- Wykonawca powinien zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie 
z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W szczególności, Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się 
w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z Umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym Podwykonawcy, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych 
z interesem Zamawiającego.

§ 10

- W ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca:

  - przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;

  - zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych;

  - Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w pkt. 1) i pkt. 2), następuje:

-	z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu;

-	bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

-	użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego;

-		utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.);

-	zwielokrotnianie utworów dowolną technika w dowolnej ilości, w tym technika magnetyczna na kasetach video, technika światłoczuła i cyfrowa, technika zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

-		wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,     w tym do Internetu;

-	wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu;

-	nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemną;

-	nadawanie za pośrednictwem satelity;

-	reemisja;

-	wypożyczanie, najem lub wymiana nośników, na których utwór utrwalono;

-	wykorzystanie w utworach multimedialnych;

-	wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i reklamy;

-	sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora;

-		publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym;

-		dokonywanie zmian i modyfikacji samodzielnie lub przez osoby trzecie – w razie wątpliwości przyjmuje sie, iż dzieła powstały w celu dalszego opracowywania.

- Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

§ 11

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy określony w §1 wykonany zostanie dobrze jakościowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji dotyczące przedmiotu umowy wygasają po upływie 3 lat, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru ostatecznego (końcowego) przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

- Wykonawca udziela 3 letniej gwarancji na przedmiot umowy licząc od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego (końcowego) przedmiotu umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń.

- Okres gwarancji i rękojmi dla naprawianego elementu w okresie gwarancji i rękojmi jest liczony od daty jego odbioru.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub technicznej przedmiotu umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wady te usunąć w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego.

§ 12

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych za:

  - zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie całości przedmiotu umowy określonego w §7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego od upływu terminu ustalonego w § 4;

  - naruszenia zobowiązań określonych w §9 ust. 3 pkt 5) w wysokości 300,00zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

  - naruszenia zobowiązań określonych w §9 ust. 3 pkt 1), 2), 3), 4), 6)), w wysokości 500,00zł za każde naruszenie;

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie całości przedmiotu umowy,       o którym mowa w §7 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy odsetek za opóźnienie w zapłacie faktury w wysokości ustawowych odsetek.

- W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, Wykonawca obciąży Zamawiającego karą umowną w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie całości przedmiotu umowy, określonego w §7 ust. 1 umowy.

- W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie całości przedmiotu umowy, określonego w §7 ust. 1 umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury wystawionej przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy.

(13

- Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

  - Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tych okolicznościach – w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy tj. do dnia odstąpienia, w zakresie obejmującym roboty zinwentaryzowane przy udziale Zamawiającego;

  - poza postanowieniami pkt 1) Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

a)	Wykonawca nie rozpoczął wykonania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny      w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy;

b)	Wykonawca przerwał wykonywanie przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny i nie wznowił wykonywania przedmiotu umowy przez okres 14 dni;

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej, z podaniem uzasadnienia faktycznego                  i prawnego. W tym przypadku Wykonawca sporządzi zestawienie wykonanych robót stanowiących przedmiot umowy wraz z określeniem stopnia zaawansowania i wartości poszczególnych elementów według stanu na dzień odstąpienia i przedłoży Zamawiającemu do sprawdzenia jego zgodności ze stanem faktycznym. Wykonawca wraz z przedstawicielami Zamawiającego sporządzą protokół inwentaryzacji robót wraz z rozliczeniem, który będzie stanowić podstawę do odbioru wykonanego zakresu przedmiotu zamówienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego:

1)	Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót w toku stanowiących przedmiot umowy.

2)	Wykonawca przekaże Zamawiającemu na jego koszt te materiały, które zostały zakupione dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy.

3)	Zamawiający jest zobowiązany do odbioru robót opisanych w pkt 1) niniejszego ustępu oraz zapłaty za ich wykonanie.

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa żądania przez Wykonawcę zapłaty za wykonany zakres przedmiotu zamówienia opisanego w § 1, w przypadku przekroczenia z winy Wykonawcy o ponad 21 dni terminu określonego w §4. Odstąpienie uważa się za skuteczne, jeżeli Zamawiający stwierdzając zwłokę w tym zakresie wezwał Wykonawcę do należytego wykonania umowy.

- Prawo odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1) oraz w ust. 5 przysługuje w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez stronę uprawnioną wiadomości o okoliczności skutkującej przyczyną odstąpienia od umowy.

( 14

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego             i Wykonawcy wyrażoną na piśmie w postaci kolejnych aneksów, pod rygorem nieważności takiej zmiany, z zastrzeżeniem §8 ust. 4 i ust. 6.

- Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany,               z zastrzeżeniem ust. 3.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

  - Zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

a)	siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zwarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; zmiana terminu realizacji o liczbę dni oddziaływania zewnętrznego;

b)	konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie udzielania zamówienia publicznego: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów; w tym przypadku zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nastąpi o czas niezbędny do ich uzyskania;

c)	przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego; zmiana terminu realizacji nastąpi o liczbę dni przekroczenia przewidzianych przepisami terminów;

d)	zmiany przepisów prawa, istotnie wpływających na zakres lub termin realizacji niniejszej umowy.

  - zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są grosze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z SIWZ i złożonej Oferty;

  - zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

4 	Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 3 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

( 15

Wszelkie zawiadomienia Stron udzielane muszą być na piśmie i doręczane osobiście lub wysyłane listem poleconym. Adresy dla doręczeń Zamawiającego i Wykonawcy są identyczne z adresami podanymi w umowie. W przypadku zmiany adresu do korespondencji strony są zobowiązane do uprzedniego zawiadomienia o tym na piśmie, nie później niż 7 dni roboczych od daty zmiany adresu. W każdym innym przypadku wszelkie zawiadomienia wysłane na poprzedni adres uważane są za doręczone.

§ 16

- W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

- Do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy właściwym jest są właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

## WYKONAWCA 								ZAMAWIAJĄCY